УТВЕРЖДЕНО

__________________________

__________________________

__________________________

«    »   месяц  2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«***»

Шифр темы: ***.2022

На ____ листах

г. Алматы, 2022

Лист согласования

технического задания на создание информационной системы ***

| № п/п | Должность | ФИО | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Содержание

Аннотация	4

Перечень используемых сокращений	5

1 Общие сведения	6

1.1 Наименование системы	6

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора	6

1.3 Наименование предприятий Разработчика и Заказчика	6

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система	6

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы	7

1.6 Источник и порядок финансирования работ	7

2 Назначение и цели создания Системы	8

2.1 Назначение Системы	8

2.2 Цели создания Системы	8

2.3 Критерии оценки достижения целей	8

3 Характеристика объекта автоматизации	9

3.1 Краткое описание технологического процесса	9

3.2 Описание технологического процесса как объекта управления	9

3.2.1 Задачи и функции, решаемые в практике управления	9

3.2.2 Существующая практика контроля и управления	9

3.2.3  Технические, информационные и математические средства и методы, используемые на практике	9

3.2.4 Сведения о достоинствах и недостатках существующей практики управления	9

3.3 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	9

3.4 Описание предлагаемой структуры технического, информационного и математического обеспечения		9

4 Требования к Системе	11

4.1 Общие требования к системе	11

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	11

4.1.2 Требования к надежности	18

4.1.3 Требования безопасности	21

4.1.4 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы	   	 22

4.1.5 Требования к показателям ИС	24

4.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	25

4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике	33

4.1.8 Требования к транспортабельности для подвижных ИС	33

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа и обеспечению информационной безопасности	33

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях	42

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий	43

4.1.12 Требования к патентной чистоте	44

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации	44

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемой системой	45

4.2.1 Перечень функций и задач, подлежащих автоматизации (по каждой подсистеме), временной регламент реализации, требования к форме представления выходной информации, перечень и критерии отказов	45

4.3 Требования к видам обеспечения	45

4.3.1 Требования к математическому обеспечению	45

4.3.2 Требования к информационному обеспечению	46

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению	49

4.3.4 Требования к программному обеспечению	51

5 Состав и содержание работ по созданию Системы	56

5.1 Стадии создания системы	56

5.2 Перечень документов, предъявляемых после окончания соответствующих стадий и этапов работ			56

5.3 Вид и порядок проведения экспертизы технической документации	57

5.4 Программа работ, направленная на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы	57

5.5 Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей	57

6 Порядок контроля и приемки Системы	58

6.1 Требования к процессу верификации	58

6.2 Требования к процессу аттестации	58

6.3 Требования к совместной проверке	59

6.4 Требования к аудиту	59

6.5 Требования к разрешению проблем	59

7 Порядок оформления и предъявления результатов работ	66

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	67

8.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью компьютеров	67

8.2 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям	67

8.3 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации	68

8.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб	68

8.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала	68

8.6 Подготовка Системы к проведению ее испытаний на соответствие требованиям ИБ:	68

9 Требования к документированию	69

10 Источники разработки	70

Приложение 1	72

Аннотация

В настоящем техническом задании изложены назначение, требования, параметры, показатели качества, основные технические и эксплуатационные характеристики информационной системы «***».

Документ разработан в соответствии с требованиями государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Техническое задание» с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан.

Перечень используемых сокращений

В настоящем документе используется следующие сокращения:

Единые требования - Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832;

ИБ - Информационная безопасность;

ИС - Информационная система;

ИТ - Интернет технологии;

КИБ МЦРИАП РК - Комитет информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

ПО - Программное обеспечение;

СПО - Свободно распространяемое ПО;

СУБД - Система управления базой данных;

ТЗ - техническое задание;

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем ТЗ, используются в значениях, определяемых в законодательстве Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения ИБ.

1 Общие сведения

1.1 Наименование системы

Полное наименование Системы: информационная система

Далее по тексту настоящего ТЗ используются следующие названия разрабатываемой системы:

  - Система, ИС.

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора

***.2022

1.3 Наименование предприятий Разработчика и Заказчика

Заказчик:  ГУ «*****»

Юридический адрес: г.Город, ул. Улица, д.

Исполнитель работ:

Определяется по результатам тендерных процедур.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

- 1.

- 2.

- 3.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы

Сроки работ по созданию системы:

- начало – 1-ый квартал 2022 года;

- окончание – 3-ий квартал 2022 года.

1.6 Источник и порядок финансирования работ

Источник финансирования: собственные средства ***.

Порядок финансирования: по мере выделения средств из бюджета ***.

2 Назначение и цели создания Системы

2.1 Назначение Системы

Система должна представлять собой ***

2.2 Цели создания Системы

ИС обеспечивает ***.

2.3 Критерии оценки достижения целей

Использование ИС должно обеспечить достижение следующих целей:

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является ***.

3.1 Краткое описание технологического процесса

***

3.2 Описание технологического процесса как объекта управления

***

3.2.1 Задачи и функции, решаемые в практике управления

***

3.2.2 Существующая практика контроля и управления

Вновь создаваемая Система.

3.2.3  Технические, информационные и математические средства и методы, используемые на практике

Вновь создаваемая Система.

3.2.4 Сведения о достоинствах и недостатках существующей практики управления

Вновь создаваемая Система.

3.3 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

3.4 Описание предлагаемой структуры технического, информационного и математического обеспечения

4 Требования к Системе

По итогам классификации Системы на основе Классификатора объектов информатизации и в соответствии с Правилами классификации объектов информатизации, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 Системе присвоен 3 класс.

Результаты классификации отражены в таблице 1 и в Приложении 1 к настоящему техническому заданию.

Таблица 1- Классификационная оценка  Системы

| Классифи- кационная характеристика | Охват |  |  | Сложность |  |  | Критичность |  |  | Ценность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень класса | Высокий [1.6: 2.5] | Сред ний [1.1: 1.5] | Низ кий [0.6: 1] | Высокий [2.1: 3] | Сред ний [1.1: 2] | Низ кий [0.4: 1] | Высокий [3.1: 4] | Сред ний [2.1: 3] | Низ кий [0.5: 2] | Высокий [2.6: 3.5] | Сред ний [1.6: 2.5] | Низ кий [0,2: 1.5] |
| Высокоприори тетное ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеприори тетное ППО |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоприори тетное ППО |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,2 |

4.1 Общие требования к системе

- .

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Архитектура ИС должна быть реализована с использованием централизованной базы данных и сервера ИС, на котором будет развернуты прикладная бизнес-логика и клиентского приложения. Архитектура системы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Архитектура Системы

Для функционирования Системы необходимо наличие следующих компонентов:

- сервер баз данных - программное обеспечение, отвечающее за хранение и управление базой данных, выполнение запросов и обработку данных;

- Web-сервер - программное обеспечение, предоставляющая удобный способ взаимосвязи систем Банка с ВШЭП посредством API, включающий функции:

- аутентификация пользователей - проверка подлинности пользователя путем сравнения введенного им пароля с паролем, сохраненным в базе данных;

- авторизация пользователей - предоставление определенному пользователю или группе пользователей прав на вызов определенных сервисов;

- преобразование сообщений в формат ВШЭП;

- подписание исходящих сообщений посредством криптопровайдера Kalkan и электронной цифровой подписи НУЦ РК;

- маршрутизация сообщений до целевых государственных сервисов на основе содержания сообщения и его заголовка;

- хранение передаваемой информации.

Процесс обработки поступающих в Систему сообщений представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Процесс обработки сообщений Системы

Сетевая инфраструктура Системы представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сетевая инфраструктура Системы

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

Прикладное программное обеспечение Системы будет содержать следующие модули:

- Модуль ***

- Модуль ***

Требования к функциям, реализуемым подсистемами/модулями Системы приводятся в подразделе 4.2.1 настоящего ТЗ.

Схема развертывания компонентов Системы приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема развертывания Системы

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

В качестве базового протокола сетевого и межсетевого взаимодействия должны использоваться протоколы стека TCP/IP.

4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Интеграционное взаимодействие Системы с информационными системами государственных органов должно осуществляться посредством внешнего шлюза «электронного правительства», в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства», утвержденных приказом и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 и с учетом соблюдения норм Единых требований.

Сервисы интеграции для передачи данных внешним источникам осуществляются при помощи общераспространенных стандартных протоколов передачи информации: REST API с oAuth2.0 с авторизацией, протокол обмена данными в формате JSON и https.

Система должна интегрироваться с ВШЭП и его сервисами.

4.1.1.4 Требования к безопасности структуры системы

- ;

4.1.1.5 Требования к режимам функционирования системы

4.1.1.6 Требования по диагностированию системы

4.1.1.7 Перспективы развития и модернизации системы

4.1.1.8 Требования к уровням прав доступа в Системе

4.1.2 Требования к надежности

- .

4.1.2.1 Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем

.

4.1.2.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности

- .

4.1.2.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

4.1.2.4 Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы

4.1.3 Требования безопасности

4.1.3.1 Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы

4.1.3.2 Требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок

Уровень шума в помещении, естественное и искусственное освещение должны соответствовать нормам. Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Освещенность рабочего места пользователя должна быть в пределах 190 – 500 лк.

4.1.4 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

4.1.4.1 Требования к численности персонала (пользователей) ИС

В составе групп персонала (пользователей), обеспечивающего развитие, внедрение и последующую эксплуатацию Системы, должны быть предусмотрены следующие роли:

4.1.4.2 Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

К квалификации персонала, использующего и эксплуатирующего Систему, предъявляются следующие требования:

- Администратор системы –

- Администратор БД -;

- Администратор прикладного программного обеспечения (приложений) –.

4.1.4.3 Требуемый режим работы персонала ИС

4.1.5 Требования к показателям ИС

4.1.5.1 Степень приспособляемости системы к изменению процессов и методов управления

4.1.5.2 Допустимые пределы модернизации и развития системы

4.1.5.3 Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы

4.1.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

4.1.6.1 Условия и регламент (режим) эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств (ТС) системы с заданными техническими показателями

4.1.6.2 Предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и ТС системы, к параметрам сетей энергоснабжения

Размещение персонала и оборудования Системы должно соответствовать требованиям норм техники безопасности и охраны труда, установленным в Республике Казахстан.

4.1.6.3 Требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы

4.1.6.4 Требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов

4.1.6.5 Требования к регламенту обслуживания

4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике

4.1.8 Требования к транспортабельности для подвижных ИС

Требования не предъявляются.

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа и обеспечению информационной безопасности

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

4.1.12 Требования к патентной чистоте

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации

- .

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемой системой

4.2.1 Перечень функций и задач, подлежащих автоматизации (по каждой подсистеме), временной регламент реализации, требования к форме представления выходной информации, перечень и критерии отказов

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

4.3.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами системы

4.3.2.3 Требования к информационной совместимости со смежными системами

4.3.2.4 Требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном предприятии

4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных

4.3.2.6 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных

4.3.2.7 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

4.3.2.8 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

4.3.2.9 Процедура придания юридической силы документам, производимым техническими средствами ИС

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.3.1 Требования к применению в системе языков программирования высокого уровня

4.3.3.2 Требования к применению в системе языков взаимодействия пользователей и технических средств Системы

4.3.3.3 Требования к кодированию и декодированию данных

4.3.3.4 Требования к языкам ввода-вывода данных

4.3.3.5 Требования к языкам манипулирования данными

4.3.3.6 Требования к средствам описания предметной области (объекта автоматизации)

Не применимо.

4.3.3.7 Требования к способам организации диалога

4.3.4 Требования к программному обеспечению

4.3.4.1 Требования к независимости программных средств от операционной среды и используемых средств вычислительной техники

4.3.4.2 Требования к качеству программных средств, а также к способам его обеспечения и контроля

4.3.4.3 Требования о необходимости согласования вновь разрабатываемых программных средств с фондом алгоритмов и программ

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

5 Состав и содержание работ по созданию Системы

5.1 Стадии создания системы

Состав, содержание и сроки исполнения работ по созданию Системы приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Состав и содержание работ по созданию Системы

| Стадия (этап) создания Системы | Работа | Срок выполнения работ | Ответствен- ный за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Предваритель ное обследование объекта автоматизации | - Проведение предпроектного обследования объекта автоматизации для формирования требований к Системе и ее техническому, программному, информационному и иным видам обеспечения, способам размещения, применяемым способам хранения/резервирования информации, каналам связи, администрированию Системы; | февраль 2023 | Исполнитель работ |
| Обоснование необходимости создания Системы | - Протокол рабочей группы о создании системы «***» от 01.02.2022 г. | февраль 2023 | Исполнитель работ Владелец |
| Проектирова- ние Системы | - Разработка проекта ТЗ - Утверждение ТЗ Владельцем Владельцем | февраль 2023 | Владелец |
| Реализация Системы | - Разработка, тестирование и предварительные испытания прикладного ПО Системы - Разработка документации на Систему | февраль-май 2023 | Исполнитель работ Владелец |
| Внедрение системы | - Подготовка объекта автоматизации к запуску Системы (развертывание, конфигурирование, обучение) - Опытная эксплуатация - Испытания на соответствие требованиям ИБ - Ввод в промышленную эксплуатацию по результатам приемочных испытаний | май 2023 | Исполнитель работ, Владелец, испытательная лаборатория, КИБ МЦРИАП РК, приемочная комиссия |
| Сопровожде- ние Системы | - Выполнение работ по сопровождению - Техническое обслуживание Системы | 2022-2025 | Исполнитель работ |

5.2 Перечень документов, предъявляемых после окончания соответствующих стадий и этапов работ

Перечень документов, предъявляемых после окончания стадий и этапов работ по созданию Системы приведен в таблице 5.

Таблица 5 - Документы, предъявляемые после окончания стадий и этапов работ

| Стадия создания Системы | Предъявляемые после окончания стадии работ документы |
| --- | --- |
| Предварительное обследование объекта автоматизации | Отчет об обследовании Календарный план работ по созданию Системы |
| Обоснование необходимости создания Системы | Протокол совещания рабочей группы о создании системы «***» от 01.02.2022 г. |
| Проектирование Системы | Согласованное и утвержденное техническое задание |
| Реализация Системы | Протокол предварительных испытаний Перечень документации, приводимый в разделе 9 настоящего ТЗ |
| Внедрение системы | Акт ввода в опытную эксплуатацию Акт по результатам испытаний на соответствие требованиям ИБ Акт ввода Системы в промышленную эксплуатацию |
| Сопровождение Системы | Акты выполненных работ |

5.3 Вид и порядок проведения экспертизы технической документации

Все документы, разрабатываемые в рамках создания Системы, должны соответствовать законодательству Республики Казахстан в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности и национальным стандартам, принятым в Республике Казахстан.

5.4 Программа работ, направленная на обеспечение требуемого уровня надежности разрабатываемой системы

5.5 Перечень работ по метрологическому обеспечению на всех стадиях создания системы с указанием их сроков выполнения и организаций-исполнителей

Требования к перечню работ по метрологическому обеспечению, которые должны быть проведены на всех стадиях создания Системы, не предъявляются.

6 Порядок контроля и приемки Системы

6.1 Требования к процессу верификации

6.2 Требования к процессу аттестации

6.3 Требования к совместной оценки

6.4 Требования к аудиту

Согласно нормам статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», аудит информационной системы может быть проведен по инициативе собственника или владельца системы на этапах создания, внедрения и эксплуатации.

Проведение аудита информационной системы может осуществляться физическим и (или) юридическим лицом, обладающими специальными знаниями и опытом работы в области информационно-коммуникационных технологий, в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере информатизации. Аудиторы не должны иметь прямой зависимости от Исполнителя работ.

Процесс аудита должен обеспечить установление соответствия реальных работ по созданию системы и требованиям технического задания, календарным планам и договору.

6.5 Требования к разрешению проблем

6.6 Требования к приемке работ по стадиям

Требования к видам испытаний Системы и их содержанию приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Виды испытаний и состав их работ

| Стадия испытаний | Участники испытаний | Место и срок проведения | Содержание работ | Статус приемочной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные испытания | Заказчик и Исполнитель работ | На территории Исполнителя работ с 01.02.2022г. по 04.02.2022г. | Проведение предварительных испытаний. Фиксация выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных неполадок. Принятие решения о возможности передачи Системы в опытную эксплуатацию. Составление и подписание Акта приёмки Системы в опытную эксплуатацию. | Рабочая группа Исполнителя работ и Заказчика |
| Опытная эксплуатация | Заказчик и Исполнитель работ | На территории Заказчика Не более 1 года Февраль-май 2022г. | Проведение опытной эксплуатации. Фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных неполадок. Принятие решения о готовности Системы к приемочным испытаниям. Составление и подписание Акта о завершении опытной эксплуатации Системы. | Группа тестирования Исполнителя работ и Заказчика |
| Испытания на соответствие требованиям ИБ | Заказчик, Исполнитель работ, Аккредитованная испытательная лаборатория, КИБ МЦРИАП РК | На территории Заказчика. Срок испытаний устанавливается в договоре с Аккредитованной испытательной лабораторией. Срок выдачи акта определен в Стандарте государственной услуги "Выдача акта по результатам испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности" 2-3 квартал 2022 . | Проведение испытаний на соответствие требованиям ИБ, включающие: - анализ исходных кодов; - испытания функций ИБ; - нагрузочные испытания; - обследование сетевой инфраструктуры; - обследование процессов обеспечения ИБ. Фиксация результатов в Протоколах испытаний, оформляемых по каждому из видов испытаний. Формирование и выдача акта испытаний на соответствие требованиям ИБ. | Аккредитованная испытательная лаборатория (Протоколы по результатам испытаний), КИБ МЦРИАП РК (акт по результатам испытаний) |
| Приемочные испытания | Представители Заказчика, Исполнителя работ, УО в сфере информатизации и обеспечения ИБ | На территории Заказчика 3ий квартал 2022г. | Проведение приемочных испытаний. Фиксирование выявленных неполадок в Протоколе испытаний. Устранение выявленных неполадок. Проверка устранения выявленных неполадок. Принятие решения о возможности передачи Системы в промышленную эксплуатацию. Составление и подписание Акта о завершении приемочных испытаний и передаче Системы в промышленную эксплуатацию. Оформление Акта завершения работ. | Приемочная комиссия |

Предварительные испытания

Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в которой указывают:

Испытания на соответствие требованиям информационной безопасности проводятся аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с нормами пункта 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», акт по результатам испытаний выдает уполномоченный орган в сфере обеспечения ИБ  – КИБ МЦРИАП РК.

В состав испытаний входят следующие виды работ:

1) анализ исходных кодов;

2) испытание функций информационной безопасности;

3) нагрузочное испытание;

4) обследование сетевой инфраструктуры;

5) обследование процессов обеспечения информационной безопасности.

Приемочные испытания

7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ определен настоящим техническим заданием по созданию Системы и должен соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

−  СТ РК 34.014-2002 «Информационная технология. Автоматизированные системы.  Термины и определения».

−  СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Автоматизированные системы.  Техническое задание».

Система создается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Владельца в сроки, установленные в календарном плане.

Передача документации к Системе  производится согласно требованиям раздела 9 настоящего  ТЗ..

Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Владельца, Исполнителя работ и заинтересованных структурных подразделений Банка, а также могут привлекаться представители экспертных организаций.

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

На стадии ввода Системы в действие должны быть выполнены следующие работы:

8.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью компьютеров

8.2 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям

- .

8.3 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Система должна быть установлена Исполнителем работ на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Должен быть установлен передаваемый на машинных носителях дистрибутив и предварительная конфигурация.

Конфигурирование средств вычислительной техники, периферийных технических средств, сетевого и коммуникационного оборудования. должно быть выполнено Исполнителем работ в соответствии с инструкцией по развертыванию системы, приведенной в руководстве Администратора.

8.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

У Заказчика должно быть создано подразделение, которое должно обеспечивать эксплуатацию и (или) техническое сопровождение Системы и назначен ответственный за обеспечение информационной безопасности функционирования Системы либо заказчик должен передать эти процессы на аутсорсинг.

8.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Комплектование штатов и подразделений, необходимых для функционирования Системы, а также подготовка их сотрудников должны быть завершены до начала опытной эксплуатации Системы.

8.6 Подготовка Системы к проведению ее испытаний на соответствие требованиям ИБ:

  - конфигурирование и настройка функций безопасности ППО и системного ПО, телекоммуникационного оборудования и оборудования обеспечения ИБ;

  - формирование документов, необходимых для прохождения системой испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с Правилами проведения испытаний объектов информатизации «электронного правительства» и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности, утвержденными приказом Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 111/НҚ.

9 Требования к документированию

В состав документации на Систему должны быть включены следующие документы:

- Также, в соответствии с требованиями национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 27002-2015 «Информационная технология Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации» Владельцем должны быть выработаны, реализованы и задокументированы все бизнес-процессы в части обеспечения информационной безопасности, донесены до сотрудников организации и быть доступными для соответствующих заинтересованных сторон.

10 Источники разработки

Источниками разработки для настоящего технического задания послужили следующие нормативно-правовые акты и стандарты действующие в Республике Казахстан:

- Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации»;

- Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;

- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 48 «Об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правил и сроков предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах»;

- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27  марта 2018 года № 47 «Об утверждении Правил и сроков представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности»;

- Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 «Об утверждении Правил интеграции объектов информатизации «электронного правительства»;

- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 «Об утверждении Правил классификации объектов информатизации и классификатор объектов информатизации»;

- Приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 111/НҚ «Об утверждении методики и правил проведения испытаний объектов информатизации «электронного правительства» и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности»;

- Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК 27002-2015 «Информационная технология Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления защитой информации»;

- Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 34.015-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 19.301-2000 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества»

- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Приложение 1

Оценка классификационных характеристик Системы

Категория 2 «прикладное программное обеспечение»

| Характеристика категории | Параметр характеристики категории | Весовой коэффициент | Индикатор параметра категории | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Охват Параметры оценки: Высокий – от 2,1 до 2,5 Средний – от 1,1 до 2 Низкий – от 0,6 до 1 | 2.1.1 Масштаб (составной параметр) | 1,5 (Ключевой) |  |  |
|  | 2.1.1.1 Внутренние пользователи | 1 (Основной) | Отсутствует - не используется сотрудниками организации или государственными служащими | 0 |
|  |  |  | Объектный - от 0,1 до 1 % сотрудников организации зарегистрированы и являются активными пользователями программного продукта | 0,1 |
|  |  |  | Локальный - от 1 до 30 % сотрудников организации зарегистрированы и являются активными пользователями программного продукта | 0,2 |
|  |  |  | Ведомственный - более 30 % сотрудников организации, включая сотрудников территориальных подразделений зарегистрированы и являются активными пользователями программного продукта | 0,3 |
|  |  |  | Межведомственный - от 5 до 30 % сотрудников организаций отрасли и (или) государственных служащих зарегистрированы и являются активными пользователями программного продукта | 0,6 |
|  |  |  | Республиканский - более 30 % сотрудников организаций отрасли и (или) государственных служащих зарегистрированы и являются активными пользователями программного продукта | 0,8 |
|  | 2.1.1.2 Внешние пользователи | 0,5 (Базовый) | Отсутствует - не используется для предоставления информации и государственных услуг населению | 0,1 |
|  |  |  | Слабо востребованный - от 0,1 % до 1 % экономически активного населения, являются активными пользователями программного продукта | 0,2 |
|  |  |  | Умеренно востребованный - от 1 % до 5 % экономически активного населения являются активными пользователями программного продукта | 0,3 |
|  |  |  | Востребованный - от 5 % до 10 % экономически активного населения являются активными пользователями программного продукта | 0,4 |
|  |  |  | Наиболее востребованный - более 10 % экономически активного населения являются активными пользователями программного продукта | 0,5 |
|  | 2.1.2. Мощность | 1 (Основной) | Малая - пиковая нагрузка составляет до 100 параллельных пользователей и (или) 400 тысяч транзакций в час на вычислительный узел системы | 0,4 |
|  |  |  | Средняя - пиковая нагрузка составляет до 250 параллельных пользователей и (или) 1 миллион транзакций в час на вычислительный узел системы | 0,6 |
|  |  |  | Крупная - пиковая нагрузка составляет до 500 параллельных пользователей и (или) 2 миллиона транзакций в час на вычислительный узел системы | 0,8 |
|  |  |  | Сверхбольшая - пиковая нагрузка составляет более 500 параллельных пользователей и (или) 4 миллиона транзакций в час на вычислительный узел системы | 1 |
| 2.2 Сложность Параметры оценки: Высокий – от 2,1 до 3 Средний – от 1,1 до 2 Низкий – от 0,4 до 1 | 2.2.1. Тип архитектуры | 0,5 (Базовый) | Монолитная - архитектура программного обеспечения, в которой пользовательский интерфейс и доступ к данным объединены в одну программу на базе единой платформы, все ее компоненты являются составными частями одной программы и не могут работать обособленно, что приводит к повышенной зависимости компонентов, так как используются общие структуры данных и компоненты, которые становятся тесно интегрированы между собой | 0,2 |
|  |  |  | Компонентная - архитектура программного обеспечения, состоящая из емких слабосвязанных повторно-используемых разработанных компонентов либо готовых компонентных блоков от разных поставщиков и производителей, характеризуемая универсальностью и слабой зависимостью компонент между собой | 0,4 |
|  |  |  | Разнородная - архитектура программного обеспечения, при которой все ее компоненты обладают повышенной избыточностью, могут являться отдельными информационными системами, разработанными на базе различных стандартных решений и технологических платформ, имеющих различный функциональный характер и область применения (класс решаемых задач), а также могут успешно функционировать и развиваться независимо друг от друга | 0,5 |
|  | 2.2.2. Способ доступа | 1 (Основной) | Внешний контур - программное обеспечение, доступное для пользователей Интернет и (или) участвующее во взаимодействии с приложениями через общедоступные сегменты Интернет | 0,2 |
|  |  |  | Внутренний (закрытый) контур - программное обеспечение, доступное для пользователей и (или) участвующее во взаимодействии с приложениями в закрытом контуре (корпоративные, локальные сети) или ограниченных сегментах Интернет (единая транспортная среда государственных органов) | 0,3 |
|  |  |  | Трансграничный - программное обеспечение, доступное для пользователей других стран и (или) участвующее в межгосударственном информационном взаимодействии | 0,5 |
|  |  |  | Гибридный - программное обеспечение, доступное для пользователей либо участвующее в информационном взаимодействии с приложениями во внешнем и (или) внутреннем контуре и (или) трансграничном контуре | 1 |
|  | 2.2.3 Функциональность (составной параметр) | 1,5 (Ключевой) |  | 1,5 |
|  | 2.2.3.1 Функциональный охват | 0,5 (Базовый) | Малый – программное обеспечение обеспечивает автоматизацию обеспечивающих типовых функций организации | 0,1 |
|  |  |  | Средний – программное обеспечение обеспечивает автоматизацию основной деятельности и отраслевых функций организации | 0,2 |
|  |  |  | Высокий – программное обеспечение одновременно обеспечивает автоматизацию отраслевых и обеспечивающих типовых функций организации | 0,5 |
|  | 2.2.3.2 Объем ролей пользователей | 0,5 (Базовый) | Стандартное - количество видов ролей пользователей в программном обеспечении не превышает 3 | 0,1 |
|  |  |  | Повышенное - количество видов ролей пользователей в программном обеспечении составляет от 3 до 5 | 0,2 |
|  |  |  | Высокое - количество видов ролей пользователей в программном обеспечении составляет более 5 | 0,5 |
|  | 2.2.3.3 Объем вариантов использования | 0,5 (Базовый) | Стандартное - перечень уникальных вариантов использования (функций) составляет менее 20 и (или) перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль пользователя не превышает 6 | 0,1 |
|  |  |  | Повышенное - перечень уникальных вариантов использования (функций) составляет от 20 до 40 и (или) перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль пользователя составляет от 6 до 9 | 0,2 |
|  |  |  | Высокое - перечень уникальных вариантов использования (функций) превышает 40 и (или) перечень уникальных вариантов использования (функций) на роль пользователя составляет более 10 | 0,5 |
|  | 2.2.4 Способ реализации | 1,5 (Ключевой) | Исходное готовое решение - функциональность и логика более 60 % компонентов программного обеспечения организована на базе общедоступной (известной) методики и используется в исходном виде без дополнительной настройки | 0 |
|  |  |  | Сконфигурированное готовое решение - функциональность и логика более 60 % компонентов программного обеспечения адаптирована под методику организации бизнес-процессов заказчика с использованием стандартных средств настройки программного обеспечения | 0,4 |
|  |  |  | Адаптированное (кастомизированное) готовое решение - более 60 % компонентов программного обеспечения разработано на основе готового программного обеспечения, функциональность и логика функционирования которого изменена не существенно (менее чем на 20 % от исходного состояния) без использования стандартных средств настройки программного обеспечения | 0,6 |
|  |  |  | Доработанное готовое решение - более 60 % компонентов программного обеспечения разработано на основе готового либо свободного программного обеспечения, функциональность и логика функционирования которого модернизирована либо существенно переработана (более чем на 20 % от исходного состояния) без использования стандартных средств настройки программного обеспечения | 0,8 |
|  |  |  | Гибридное решение - программного обеспечение, представляющее собой композитное решение, объединяющее в себе готовые и разработанные компоненты | 1,2 |
|  |  |  | Заказная разработка - программный продукт, разработанный сторонним разработчиком, в соответствии со специфической методикой организации процессов заказчика либо поставщика, права на которое принадлежат разработчику | 1,5 |
|  | 2.2.5 Объем технологических платформ | 0,5 (Базовый) | Умеренное - количество используемого общесистемного программного обеспечения и технологических платформ составляет от 1 до 4 программных продуктов | 0,2 |
|  |  |  | Повышенное - количество используемого общесистемного программного обеспечения и технологических платформ составляет от 5 до 8 программных продуктов | 0,3 |
|  |  |  | Высокое - количество используемого общесистемного программного обеспечения и технологических платформ составляет более 8 программных продуктов | 0,5 |
|  | 2.2.6 Архитектура хранения данных | 0,5 (Базовый) | Централизованная - имеется единственная копия базы данных, расположенная на одном узле | 0,1 |
|  |  |  | Распределенная - имеется единственная копия базы данных, непересекающиеся подмножества которых распределены по нескольким узлам | 0,2 |
|  |  |  | Параллельная - имеется несколько копий подмножеств базы данных, где в каждом узле содержится произвольный фрагмент базы данных, либо где несколько копий базы данных в последствии реплицируются на одном узле | 0,3 |
|  |  |  | Гибридная - является комбинацией нескольких схем хранения данных | 0,5 |
| 2.3 Критичность Параметры оценки: Высокий – от 3,1 до 4 Средний – от 2,1 до 3 Низкий – от 0,5 до 2 | 2.3.1 Чувствительность | 1 (Основной) | Несущественный - поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном ручном режиме без использования программного продукта в течении длительного периода времени от 3 до 14 дней, без каких-либо социальных, политических и финансовых последствий, и не требуют дополнительных трудозатрат для переноса данных по мере восстановления работоспособности | 0,1 |
|  |  |  | Чувствительный - поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном ручном режиме без использования программного продукта от 1 до 3 дней без существенных социальных, политических и финансовых последствий, однако это приводит к спаду производительности и требует привлечения дополнительных человеческих ресурсов для выполнения процессов на требуемом уровне | 0,4 |
|  |  |  | Важный - поддерживаемые процессы могут выполняться в альтернативном ручном режиме без использования программного продукта, но только в течение очень короткого периода времени от 3 до 24 часов, что может привести к незначительным социальным, политическим и финансовым последствиям, в том числе повлечь дополнительные административные и экономические издержки для граждан и коммерческих организаций в части оказания государственных услуг, а также не полноценное достижение стратегических целей и целевых индикаторов либо существенную отсрочку сроков их достижения | 0,6 |
|  |  |  | Критический для деятельности - поддерживаемые процессы не могут выполняться в альтернативном ручном режиме, что приводит к существенным социальным, политическим и финансовым последствиям, нарушению работы объектов критической инфраструктуры и ключевых ресурсов, отсутствию возможности предоставления государственных услуг, и не возможности достижения стратегических целей и целевых индикаторов организации | 0,8 |
|  |  |  | Критический для безопасности - поддерживаемые процессы не могут выполняться в альтернативном ручном режиме, что приводит к нарушению организационной, внутренней и национальной безопасности, и (или) ставит под угрозу имущество, здоровье и жизнь людей | 1 |
|  | 2.3.2 Частота использования | 0,5 (Базовый) | Крайне редко - программный продукт используется 1-2 раза в год, а 95 % времени эксплуатации программный продукт не имеет нагрузки либо несет минимальную нагрузку | 0,2 |
|  |  |  | Редко - программное обеспечение используется ежемесячно либо еженедельно, а 80 % времени эксплуатации программное обеспечение не имеет нагрузки либо несет минимальную нагрузку | 0,4 |
|  |  |  | Умеренно - программное обеспечение используется ежедневно, при этом разница между средней нагрузкой и пиковой нагрузкой составляет 1.000 раз | 0,6 |
|  |  |  | Часто - программное обеспечение используется несколько раз в день, при этом разница между средней нагрузкой и пиковой нагрузкой составляет 100 раз | 0,8 |
|  |  |  | Очень часто - программное обеспечение используется постоянно, при этом разница между средней и пиковой нагрузкой несущественна | 1 |
|  | 2.3.3 Информационная зависимость (составной параметр) | 1 (Основной) |  |  |
|  | 2.3.3.1 Исходящие потоки данных | 0,5 (Базовый) | Крайне низкая - программное обеспечение не предоставляет информацию другим информационным системам | 0 |
|  |  |  | Низкая - программное обеспечение предоставляет информацию от 1 до 4 информационным системам | 0,2 |
|  |  |  | Умеренная - программное обеспечение предоставляет информацию от 5 до 10 информационным системам | 0,3 |
|  |  |  | Высокая - программное обеспечение предоставляет информацию от 10 до 15 информационным системам | 0,4 |
|  |  |  | Повышенная - программное обеспечение предоставляет информацию более 15 информационным системам | 0,5 |
|  | 2.3.3.2 Поддержка значимых потоков данных | 0,5 (Базовый) | Отсутствует - исходящие информационные потоки отсутствуют | 0 |
|  |  |  | Крайне низкая - производительность и достоверность приложений-получателей данных будет несущественно снижена в случае отказа приложения, а качество поддержки процессов и функций не изменится | 0,1 |
|  |  |  | Низкая - производительность и достоверность приложений-получателей данных будет несущественно снижена в случае отказа программного обеспечения, качество поддержки процессов и функций не изменится в случае отказа приложения, но работоспособность не будет нарушена | 0,2 |
|  |  |  | Умеренная - качество поддержки процессов и функций будет существенно снижена в случае отказа программного обеспечения | 0,3 |
|  |  |  | Высокая - приложения-получатели данных не будут иметь возможность обеспечить поддержку процессов и функций, и не смогут быть использованы в случае отказа программного обеспечения | 0,4 |
|  |  |  | Повышенная - работоспособность приложений-получателей данных будет нарушена в случае отказа программного обеспечения | 0,5 |
|  | 2.3.4. Критичность информации | 1,5 (Ключевой) | Низкая - все электронные информационные ресурсы создаваемые, передаваемые или обрабатываемые в программном продукте относятся к 3 классу электронных информационных ресурсов и являются операционными или производными | 0,2 |
|  |  |  | Умеренная - ни один создаваемый, передаваемый или обрабатываемый в программном продукте электронный информационный ресурс не относятся к 1 классу электронных информационных ресурсов, при этом хотя бы один создаваемый, передаваемый или обрабатываемый в программном продукте электронный информационный ресурс относится к 2 классу электронных информационных ресурсов и является вторичным | 0,6 |
|  |  |  | Высокая - по меньшей мере один, создаваемый, передаваемый или обрабатываемый в приложении электронный информационный ресурс относится к 1 классу электронных информационных ресурсов и является первичным и (или) эталонным | 1 |
| Ценность Параметры оценки: Высокий – от 2,6 до 3,5 Средний – от 1,6 до 2,5 Низкий – от 0,2 до 1,5 | 2.4.1 Степень автоматизации | 1,5 (Ключевой) | Низкая – программный продукт, обеспечивает базовую частичную автоматизацию функций и процессов | 0,1 |
|  |  |  | Частичная - программный продукт, обеспечивает профильную частичную автоматизацию функций и процессов | 1 |
|  |  |  | Высокая - программный продукт, обеспечивает профильную полную автоматизацию функций и процессов | 1,5 |
|  | 2.4.2 Функциональный охват | 1 (Основной) | Локальное узкоспециализированное решение - обеспечивает информационную поддержку и автоматизацию отдельных функций и процессов одного структурного подразделения либо отрасли | 0,1 |
|  |  |  | Отраслевое решение - обеспечивает информационную поддержку и автоматизацию функций и процессов в рамках отдельной отрасли | 0,3 |
|  |  |  | Межотраслевое решение - обеспечивает информационную поддержку и автоматизацию функций и процессов в рамках нескольких отраслей | 0,5 |
|  | 2.4.3 Важность результата | 1 (Основной) | Не явные - явные выгоды от эксплуатации программного продукта отсутствуют либо не могут быть выявлены и объективно обоснованы | 0 |
|  |  |  | Общественные выгоды - эксплуатация программного продукта, приводит к качественным результатам или косвенным выгодам, где не может быть определен явный экономический эффект и конкретные выгодополучатели, в частности повышение доступности социальных благ, повышение уровня здравоохранения или образования, повышение безопасности, снижение уровня преступности, повышение уровня жизни, повышение уровня экономического развития и улучшение инвестиционного климата, повышение репутации и имиджа Республики Казахстан, повышение прозрачности деятельности правительства (повышение открытости административных данных, облегчение участия граждан в формировании государственной политики и государственном управлении) | 0,2 |
|  |  |  | Внутренние выгоды путем обеспечения сокращения затрат организации (правительства) - эксплуатация программного продукта, приводит к явным выгодам посредством повышения эффективности и результативности деятельности организации, в том числе эффективности использования бюджетных средств и активов (снижение и исключение затрат, уменьшение финансовых потерь), человеческих ресурсов (повышение производительности, высвобождение ресурсов, сокращение рабочих циклов), информационного взаимодействия (сокращение сроков передачи, получения и обработки информации, повышение качества принятия решений) | 0,4 |
|  |  |  | Внутренние выгоды путем получения дополнительного дохода для организации (правительства) - эксплуатация программного продукта, приводит к явным выгодам посредством получение дополнительного дохода за счет приращения упущенной и неявной выгоды, повышение эффективности управления активами | 0,6 |
|  |  |  | Внешние выгоды для клиентов/населения (нерезидентов) Республики Казахстан - эксплуатация программного продукта, приводит к явным выгодам посредством сокращения последствий от контрольной и надзорной деятельности (сокращение временных затрат, сокращение финансовых издержек), обеспечения эффективного предоставления услуг (новые формы предоставления услуг, снижения административных барьеров, повышение доступности и качества) | 0,8 |
|  |  |  | Комплексные выгоды - эксплуатация программного продукта, приводит к получению выгод из нескольких групп, в том числе для нации, организации и населения (нерезидентов) Республики Казахстан | 1 |